|  |  |
| --- | --- |
| **DATA: 14/08/2025** | **CLIENTE: SEINFRA** |
| **OBJETO:** Prestação de serviços de execução de manutenção de vias e revitalização de capa asfáltica, incluindo remendo profundo, reciclagem de base, base de solo estabilizado granulometricamente, fresagem, reforço da pavimentação com geogrelha, whitetopping (pavimento de concreto), pintura de ligação, concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, e microrrevestimento asfáltico na REGIÃO 01 (Regiões Oeste, Noroeste e Sudoeste) – GOIÂNIA. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLIENTE/CONTRATANTE/TOMADOR:** | SEINFRA |
| **CNPJ:** | 17.497.764/0001-37 |
| **FUNDAMENTO:** | Lei nº 14.133/2021 |
| **MODALIDADE:** | Concorrência nº 001/2023- SRP |
| **REGIME:** | Empreitada preço unitário |
| **EMPRESA CONTRATADA:** | CONSÓRCIO RECAPE GYN (Sobrado Construção Ltda com 40%; Goiás Construtora Ltda com 30%; e GAE Construção e Comércio com 30%). |
| **CONTRATO:** | 12/2025 |
| **VALOR DO CONTRATO:** | R$ 100.236.971,59 |
| **OBJETO CONTRATUAL:** | Prestação de serviços de execução de manutenção de vias e revitalização de capa asfáltica, incluindo remendo profundo, reciclagem de base, base de solo estabilizado granulometricamente, fresagem, reforço da pavimentação com geogrelha, whitetopping (pavimento de concreto), pintura de ligação, concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, e microrrevestimento asfáltico nas Regiões Oeste, Noroeste e Sudoeste, Grupo 1, Goiânia-GO. |
| **DATA DA ASSINATURA:** | 14/08/2025 |
| **PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:** | Item 5.1 do contrato diz que o prazo de vigência **é 12 (doze) meses**, contados da assinatura com eficácia após a divulgação no PNPC.  Execução prevista no item 5.2, conforme cronograma físico-financeiro estabelecido. |
| **FONTE DE RECURSO:** | Dotação Orçamentária 5701264510025143244905100190 |
| **ORDEM DE SERVIÇO DO CLIENTE:** | **25/08**/2025. (ORDEM DE SERVIÇOS ESPECÍFICA) |
| **PROGRAMA DE INTEGRIDADE:** | O contrato não diz nada a respeito. |
| **BDI DA PROPOSTA:** | BDI =20%; BDI REDUZIDO=11,79% |
| **DATA BASE PARA REAJUSTE:** | Item 3.4.1 – Os preços praticados serão fixos e reajustados pelo período de 12 meses, contados a partir da data do **orçamento estimado.**   * 24/**03**/2023 (DATA DO ORÇAMENTO) |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENTRO DE CUSTO** | **001.CNT.6497.01 – GOIANIA GO / SEINFRA 012/2025 / PAV URB** |

|  |  |
| --- | --- |
| Se Estrutura Societária for **PARCERIA:**  **CENTRO DE CUSTO - Nível Contrato Parceria:** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO NEGÓCIO:** | ***CONSÓRCIO*** |
| **SÓCIO OSTENSIVO/PARTICIPAÇÃO:** | **SOBRADO CONSTRUÇÃO (Líder) 40%** |
| **SÓCIO PARTICIPANTE/PARTICIPAÇÃO:** | **GAE CONSTRUÇÃO 30%** |
| **SÓCIO PARTICIPANTE/PARTICIPAÇÃO:** | **GOIAS CONSTRUTORA 30%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRETOR DO CONTRATO:** | Daniel J. Laperche |
| **SUPERINTENDENTE TÉCNICO** | Luiz Pereira |
| **GERENTE DO CONTRATO:** | Luiz Pereira |

|  |  |
| --- | --- |
| **CNO:** |  |
| **COD SEÇÃO:** | **001.CNT.6497.01** |
| **DESCRIÇÃO SEÇÃO:** | **GOIANIA GO / SEINFRA 012/2025 / PAV URB** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SINDICATO/CONVENÇÃO:** |  |
| **CÓDIGO NO SISTEMA:** |  |

***FATURAMENTO:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamento / Responsável:** | **Contábil / Ana Luiza** | | | |
| **Natureza Jurídica do CLIENTE:** | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | | | |
| **Retenções Previstas:** | **INSS** | **ISSQN** | **PIS/COF**  **/CSLL** | **IRRF** |
| **Local:** |  |  |  |  |
| **Atividade:** |  |  |  |  |
| **Alíquota:** |  |  |  |  |
| **Base de Cálculo:** |  |  |  |  |
| **Fundamento: \*** |  |  |  |  |

\*Situação: Aplicável ou Não Aplicável

\* Fundamento: Legislação / Norma Oficial

\* BC: Base de Cálculo

***Padrão de Texto para Destaque de Retenções na Nota fiscal de Serviços:***

**RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL:**

**RETENÇÃO DE ISSQN**

Materiais/Subempreitadas: **R$...(Todo o material fornecido pelo prestador)**

Serviços: R$... x **5% = R$...**

**Conta para Depósito**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Agência:

Conta Corrente:

**ORIENTAÇÕES:**

1. Qualquer necessidade de alterações ou inserções, o procedimento será o mesmo, encaminhar O.S. (Ordem de Serviço) alterada para Superintendência Administrativa;
2. A Superintendência Administrativa enviará após a O.S (Ordem de Serviço) estar toda preenchida, a cópia final para cada departamento responsável pelas etapas da O.S (Ordem de Serviço).
3. Inserir Contas Contábeis nos Defaults de: CENTRO DE CUSTO.
4. Exemplos de estrutura societária: Própria, Parceria via SCP, Parceria via Consórcio.
5. Não se esquecer dos períodos fiscais, que devem ser abertos nos casos de novas filiais.